**PLANO DE TESTE – ANTECIPAÇÃO – PORTAL TORRA**

**OBJETIVO DO PLANO DE TESTE**

Garantir o pleno funcionamento das funcionalidades do módulo Antecipação do Portal Torra.

**ESCOPO DO TESTE**

**Serão testados:**

O módulo a ser testado será o de Antecipação, dentro dele teremos os sub-menus:

Configuração

- Parametrização: Validação de aplicação dos parâmetros criados nas demais telas.

- Taxas: Validação de criação, edição e exclusão de taxas; exibição de conteúdo; formato, limitação e obrigatoriedade de campos.

- Taxa Fornecedor: Validação de criação de taxa para fornecedor e aplicação, teste de conflito entre taxa mínima parametrizada e taxa exclusiva para fornecedor.

- Log de Taxas: Validação de rastreabilidade tanto de registro de alterações quanto do seu responsável.

Solicitar Adiantamento

- Dashboard: Validação da contagem das informações (solicitar, aprovar/reprovar, aprovado, reprovado) e atualização.

- Solicitar: Validação de filtros e mensagem quando não há resultado.

- Acompanhar Lançamento: Validação de comportamento ao clicar nas ações, formato correto dos campos, verificação de status e filtros correto.

Manuais

- Validação de inclusão de arquivos no devido formato, mensagens de erro ou sucesso.

- Download de Manuais: Validação de exibição de arquivos disponíveis, teste de download.

- Log de Manuais: Validação de exibição de histórico de uploads e rastreabilidade.

Dados Cadastrais

Cadastro Fornecedor: Validação de exibição de conteúdo por CNPJ, mensagem de erro caso não encontre.

**Não serão testados:**

- Funcionalidades de outros módulos.

- Teste de sobrecarga.

- Comportamento do sistema em mobile.

**ESTRATÉGIA DE TESTE**

- Testes manuais funcionais, de usabilidade e de validação de dados.

- Ferramentas: Word para documentação e criação dos casos de teste e Monday para visualização do andamento das execuções dos testes.

**RECURSOS NECESSÁRIOS**

- Testadores: Ana Paula Macedo e Carolina Christine.

- Notebook, Google Chrome e ambiente de homologação.

- Acesso ao sistema e perfil administrador com as devidas permissões.

**CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO**

- Todas as funcionalidades a serem testadas presentes no escopo deste plano de teste devem retornar resultados condizente com os esperados.

- O sistema deve exibir mensagens de erro, obrigatoriedade e sucesso conforme necessário.

- Uploads e downloads de arquivos devem estar funcionando.

- Não devem haver erros visuais no sistema (front-end).

- Filtragem de conteúdo deve estar funcionando.

**CRONOGRAMA E PRAZOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Testes** | **Tempo Estimado** |
| Criação de cenários de teste | 1 dia |
| Criação de casos de teste | 2 dias |
| Execução de testes (evidenciação) | 3 dias |
| Reteste | 1 dia |

**PLANO DE RISCOS**

Ambiente de teste indisponível

- Risco: Alto.

- Mitigação: Planejamento com antecedência.

Mensagens no sistema má-interpretadas

- Risco: Médio.

- Documentação e evidenciação a partir de feedbacks e exemplos.