PLANO DE TESTE – INVENTÁRIO – PORTAL TORRA

OBJETIVO DO PLANO DE TESTE

Garantir o pleno funcionamento das funcionalidades, usabilidade, integração e segurança do módulo Inventário do Portal Torra conforme os requisitos levantados.

ESCOPO DO TESTE

O módulo a ser testado será o Inventário no formato de aplicativo mobile e web.

Serão testados:

- Login

- Navegação

- Cadastro de inventário

- Edição

- Filtro

- Paginação

Não serão testados:

- Funcionalidades de outros módulos.

- Teste de sobrecarga.

- Teste em sistemas diferentes de Android e Windows.

ESTRATÉGIA DE TESTE

- Testes manuais funcionais, de usabilidade e validação de dados.

- Ferramentas: Word para documentação e criação de casos de teste e Monday para visualização do andamento das execuções dos testes.

RECURSOS NECESSÁRIOS

- Testadores: Ana Paula Macedo e Carolina Christine.

- Notebook, smartphone Android, Google Chrome e ambiente de homologação.

- Acesso ao sistema e perfil administrador com as devidas permissões.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- De acordo com a classificação de criticidade dos bugs, deve-se ter passado todos os testes críticos, sem exceções, sendo eles aqueles que impedem o uso do sistema.

- O sistema deve exibir mensagens de erro, obrigatoriedade e sucesso conforme necessário.

- Filtragem de conteúdo deve estar funcionando

- Não devem haver erros visuais no sistema (front-end).

CRONOGRAMA E PRAZOS

| Testes | Tempo Estimado |
| --- | --- |
| Criação de cenários de teste | 1 dias |
| Criação de casos de teste | 2 dias |
| Execução de teste | 3 dias |
| Reteste | 1 dia |

PLANO DE RISCOS

Ambiente de teste indisponível.

- Risco: Alto

- Mitigação: Planejamento com antecedência.

Informações má-interpretadas

- Risco: Médio

- Documentação e evidenciação a partir de feedbacks e exemplos.

MATRIZ DE TESTES

CRITÉRIOS DE SAÍDA

- Todos os testes foram executados.

- Todos os bugs classificados como críticos foram corrigidos e validados.

- Todos os bugs existentes foram documentados e evidenciados.

- O relatório do plano de teste foi entregue e validado.

PLANO DE RELATÓRIOS

Documento no Word atualizado conforme os ciclos de testes ocorrem, contendo:

- Informações gerais: Projeto, Sprint/Iteração, Data do teste, Executado por, Plano de teste e Suíte do teste;

- Resumo da execução: Tabela com métrica e valor;

- Falhas: Tabela contendo o ID, Título, Resultado, Observações e Bug vinculado ao caso de teste.

- Evidências e anexos do bug